

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Landkreis Osnabrück ⋅ Postfach 25 09 ⋅ 49015 Osnabrück | Die Landrätin | |
|  |  | |
| **An die**  **Redaktion** | **Referat für Assistenz**  **und Kommunikation**  **-Pressestelle-**  Datum: 25.7.2024  Zimmer-Nr.: 2063  Auskunft erteilt: Henning Müller-Detert  Durchwahl: | |
| **Pressemitteilung** | Tel.: (05 41) 501-  Fax: (05 41) 501-  e-mail: | 2463  4420  mueller-detert@lkos.de |

Landkreis Osnabrück Sprechzeiten: Der Landkreis im Internet:

Am Schölerberg 1 Montag bis Freitag, 8.00 bis 13.00 Uhr. http://www.lkos.de

49082 Osnabrück Donnerstag auch bis 17.30 Uhr.

Ansonsten nach Vereinbarung

**Brückenbauarbeiten an der Warendorfer Straße in Bad Laer fast abgeschlossen**

**Bad Laer.** Die Bauarbeiten an der neuen Radwegebrücke an der Warendorfer Straße (K338) in Bad Laer stehen kurz vor dem Abschluss. Nachdem in den vergangenen Wochen die Gründungsarbeiten und die Widerlager vor Ort erstellt wurden, konnte nun der Stahlüberbau eingehoben werden. Die Arbeiten liegen damit voll im Zeitplan.

Für den Einhub der Konstruktion, die den Süßbach überquert, musste die K338 für zwei Tage noch einmal vollgesperrt werden. Für morgen und den kommenden Montag sind noch Restarbeiten vorgesehen, die aber komplett außerhalb des Verkehrsraumes der Warendorfer Straße stattfinden werden. Somit kann der Verkehr in Kürze wieder ohne Beeinträchtigungen rollen. Die Bauarbeiten für den Radweg sind für 2025 vorgesehen.